Załącznik Nr 7

UMOWA Nr G.................. (wzór)

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./ na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach operacji Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy – budowa dróg transportu rolnego i przepustów na rowach melioracyjnych.”

zawarta w dniu 	          roku, pomiędzy:

1. Powiatem Mławskim z siedzibą w Mławie, ul. Reymonta 6, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu występują :

- Starosta Powiatu –Włodzimierz Wojnarowski

- Wicestarosta- Barbara Gutowska

zwanymi w dalszej części  Zamawiającym z jednej strony,

a

2. ……………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą",

reprezentowanym przez:

…………………………..-…………………………….

następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach operacji Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo i Budy Matusy – budowa dróg transportu rolnego i przepustów na rowach realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

- Integralną częścią  niniejszej umowy są:  ogłoszenie o zamówieniu, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót

- Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy.

§ 2.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 września 2014 roku.

§ 3.

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość wynagrodzenia strony ustaliły zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:

netto   …………………………… (słownie: ..........................................................................................)

podatek VAT (..…%)   …………………………… (słownie: ..............................................................)

brutto ……………………………….. zł (słownie: ……………............................................................),

- Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie jednej faktury wystawionej po odbiorze końcowym zadania.

- Zapłata za wykonane i odebrane protokolarnie roboty nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami u Zamawiającego.

- Załącznikami faktury są: protokół odbioru końcowego, zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kserokopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę i udokumentowaniem ich zapłaty poprzez kserokopie przelewów na konta Podwykonawców lub oświadczenia Podwykonawców o dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na konto Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia robót przez Wykonawcę innym Podwykonawcom, Wykonawca powinien przedstawić umowę z Podwykonawcą.

- Zapłata za roboty, które Wykonawca powierza Podwykonawcy zostanie dokonana po udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty powierzone Podwykonawcy.

§ 4.

- Wykonanie robót przy pomocy podwykonawcy wymaga zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego zgody Zamawiającego na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury/rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt zmiany tej umowy oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Wszelkie zmiany do umowy zawieranej z Podwykonawcami wymagają zgody Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmian.

- Brak w terminie 14 dni zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego na piśmie będzie traktowane jako zgoda na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i powstanie solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy na mocy art. 6471 Kodeksu Cywilnego, jeżeli świadczenie Podwykonawcy zostanie wykonane.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę z zachowaniem zasad określonych w art. 143 ust. 3-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości wskazanej w § 3 ust. 2 umowy.

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokości wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy i potrąci te kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający  naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1,00% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrąci ją z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dnia przekazania placu budowy przedłożyć Zamawiającemu  zestawienie materiałów, które zastosuje przy realizacji robót oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

§ 6.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty.

- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót.

- Usterki ujawnione w procesie odbioru robót Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu 5 dni roboczych od daty ich wykazania.

- Usterki ujawnione w okresie gwarancji czy rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu 1 miesiąca od daty ich wykazania.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy strony rozszerzają i ustalają do dnia upływu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 7.

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- w przypadku nie przekazania w określonym terminie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających prawidłowe zakończenie robót w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.

- Zamawiającemu służy prawo zlecenia innemu podmiotowi zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy w sytuacji gdy Wykonawca w określonym terminie nie usunie wad.

4. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, które Zamawiający naliczy do dnia zastępczego usunięcia wad, stwierdzonego protokołem odbioru.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadkach, gdy:

- wykonawca nie rozpocznie wykonania robót wynikających z niniejszej umowy w ciągu 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy,

- wykonawca wykonuje roboty w sposób niedbały lub stanowiący zagrożenie bezpieczeństwa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmieni sposobu realizacji robót- w terminie 7 dni od upływu terminu zmiany sposobu realizacji robót określonego w wezwaniu. Wartość strat powstałych tego tytułu zostanie zrekompensowana poprzez potrącenie części złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej przez Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli :

- zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru końcowego.

§ 9.

Strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy na kwotę stanowiącą 7 % wartości przedmiotu umowy , tj. …………….. zł (słownie: ………….) przy zachowaniu niżej określonych warunków:

- jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, kwotę zabezpieczenia Wykonawca przekaże na konto depozytowe Zamawiającego Nr 24 8213 0008 2003 0402 4592 0003 najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- zabezpieczenie w wysokości 70 % zwolnione zostanie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy.

- pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 10.

  - W ramach realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

- zabezpieczenie placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem opinii organu zarządzającego ruchem na terenie powiatu mławskiego.

- zabezpieczenie oraz utrzymanie wszelkich elementów bezpieczeństwa ruchu wprowadzonych na podstawie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia (oznakowania, wygrodzeń, itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność.

- uporządkowanie placu budowy.

- wykonanie, dokonywanie zapłaty za wszystkie badania, pomiary, ekspertyzy niezbędne do realizacji zadania i dla udokumentowania wymaganej ilości wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe.

- dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania robót.

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy nadto:

- prowadzenie roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz oddanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- przejęcie placu budowy, dziennika budowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót. W przypadku wejścia na teren budowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma zapłaty za wykonane w tym czasie roboty.

- zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną.

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności  na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej,

- skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu  wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych pełnej dokumetacji potwierdzającej ich wykonanie, a wszczególnosci uzupełniony dziennik budowy, sprawozdanie techniczne atesty  i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi recepturami,

- Od chwili przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na  zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy ponosi Wykonawca.

§ 11.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- dokonywanie odbiorów robót: odbiór końcowy całości robót oraz odbiór po okresie gwarancji,

- wyznaczyć i rozpocząć odbiór w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą ich zakończenie.

§ 12.

- Datą wykonania przedmiotu umowy  jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  robót pod warunkiem, że roboty te zostaną odebrane bez usterek w czasie odbioru.

- Jeżeli w czasie odbioru Zamawiający wykaże wady i usterki, za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru poprawionych robót pod warunkiem, że roboty te zostaną odebrane bez usterek w trakcie odbioru. Postanowienia § 6. pkt 3 stosuje się odpowiednio.

- Odbiór końcowy przeprowadzany jest komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych wraz z kompletną dokumentacją potwierdzającą ich zakończenie.

§ 13.

Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się:

- ze strony Zamawiającego wyłoniony w przetargu inspektor nadzoru.

- ze strony Wykonawcy kierownika budowy robót budowlanych: ………………………………

§ 14.

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

- terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana:

      - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie robót (przez warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót należy rozumieć warunki atmosferyczne w znaczny sposób odbiegające od warunków zwykle panujących o tej samej porze roku na terenie realizowania robót,

      - epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy,

      - siłą wyższą,

      - wadami dokumentacji projektowej uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i skutkującymi przerwą w realizacji robót budowlanych.

- zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku zdarzeń takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą miały kwalifikacje nie niższe od osób wskazanych w umowie.

- Zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie i podpisanego przez strony aneksu.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody stron na rzecz osób trzecich.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

§ 16.

W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji - rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:  							WYKONAWCA: