Załącznik do Uchwały Nr XLII/277/2010

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 29 czerwca 2010 roku

Harmonogram  Rzeczowo – Finansowy

realizacji zadania pod nazwą: „ Rozbudowa i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blokiem operacyjnym

| Szpitala SPZOZ w Mławie. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakłady inwestycyjne i sprzęt medyczny | brutto zł | brutto zł | brutto zł | brutto zł | brutto zł |
| Roboty budowlane | 698 600,56 | 1 686 418,80 | 4 185 210,11 |  | 6 570 229,47 |
| Roboty instalacyjne i sieci sanitarne |  |  | 3 376 519,58 |  | 3 376 519,58 |
| Roboty instalacyjno - elektryczne |  |  | 1 467 775,90 |  | 1 467 775,90 |
| Wyposażenie oddziału ortopedii i rehabilitacji |  |  |  | 600 613,47 | 600 613,47 |
|  |  |  |  | 477 897,18 | 477 897,18 |
| Wyposażenie centralnej sterylizatorni |  |  | 1 383 844,91 |  | 1 383 844,91 |
|  |  |  | 363 442,88 |  | 363 442,88 |
| Wyposażenie bloku operacyjnego |  |  |  | 1 838 101,64 | 1 838 101,64 |
|  |  |  |  | 341 520,70 | 341 520,70 |
| Inżynier projektu |  |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
|  | 698 600,56 | 1 686 418,80 | 10 826 793,38 | 3 258 132,99 | 16 469 945,73 |
| Wymagane środki własne | 104 790,08 | 252 962,82 | 1 624 019,01 | 488 719,95 | 2 470 491,86 |
| Środki wydane | 698 600,56 | 386 418,80 | 0,00 | 0,00 | 1 085 019,36 |
| Nadwyżka środków własnych | 593 810,48 | 133 455,98 |  |  | 727 266,46 |
| Udział własny - Środki własne wydane | 104 790,08 | 252 962,82 | 727 266,46 |  | 1 085 019,36 |
| Uchwała powiatu - wkład własny |  |  | 275 000,00 | 1 110 472,50 | 1 385 472,50 |
| Razem wkład własny |  |  |  |  | 2 470 491,86 |