ZARZĄD  POWIATU  MŁAWSKIEGO

06-500 MŁAWA

ul. REYMONTA 6

woj. mazowieckie

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„OPRACOWANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ NA  BUDOWĘ DWÓCH BUDYNKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OŚWIATY (UZUPEŁNIENIE ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ) PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W MŁAWIE”

Zatwierdzam:

Włodzimierz A. Wojnarowski

Starosta Mławski

Mława – 11.02.2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca OPRACOWANIA  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ NA  BUDOWĘ DWÓCH BUDYNKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OŚWIATY (UZUPEŁNIENIE ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ) PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W MŁAWIE

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) skrót w treści SIWZ – ustawa  Pzp.

w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

14000 euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

1.	Zamawiający:

Zarząd Powiatu Mławskiego , z siedzibą w: Mławie ul. Reymonta 6

tel.: 023 654 34 09, faks: 023 655 26 22

e-mail: infrastruktura@powiatmlawski.pl

2.	Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oznaczone jako zm. publ. 272.1.2013. Wszelka korespondencja  oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na w/w oznaczenie

3.	Przedmiotem zamówienia jest:

kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na budowę  dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami ) przy ul. Wyspiańskiego w Mławie z podziałem za obiekty:

Obiekt Nr 1 – budynek administracji publicznej – obiekt mogący samodzielnie funkcjonować

Obiekt Nr 2 - budynek administracji publicznej i oświaty - obiekt mogący samodzielnie funkcjonować

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Rozwiązania programowo – przestrzenne.

Układ funkcjonalny budynku zaprojektować  zgodnie z wytycznymi programu funkcjonalno - użytkowego, z zachowaniem logicznego strefowania funkcji.

Układ funkcjonalno - użytkowy budynku dostosować głównym myślom i kierunkom kształtowaniu obiektu:
• układ funkcjonalny wynikający z przeznaczenia budynku,
• funkcja podporządkowana czytelnym układom komunikacyjnym,
• prostolinijność i czystość wewnętrznego układu komunikacyjnego, 
• komunikacja wynikająca z lokalizacji budynku na działce,
• główne kierunki napływu interesantów,
• czytelne główne wejście,
• główne wejście wraz z klatką schodową  zaakcentowane  swoistą  formą architektoniczną, widoczne z ciągu  ul. Wyspiańskiego
• strefowanie funkcji – pomieszczeń ogólnodostępnych, gabinetów władz, pokoi biurowych, pomieszczeń technicznych
• dostępna strefa obsługi klienta
• reprezentacyjna strefa gabinetów władz kierowniczych
• wydzielona ale dostępna strefa sali narad

Bryłę budynku zaprojektować w formie zwartej, prostej, geometrycznej bryły w celu zoptymalizowania  kosztów realizacji inwestycji oraz przyszłych  kosztów  eksploatacji budynku.

W projekcie  użyć prostych zasad kompozycji i prostych form geometrycznych skomponowania  budynku, by zachować związek przestrzenny z otaczającym terenem. Zastosować powściągliwy język architektoniczny operujący detalem pozbawionym pretensji do konkurowania z istniejącymi w bezpośrednim sąsiedztwie obiektami. Projektowana architektura ma na celu osiągnięcie wyrazu architektonicznego właściwego dla obiektu o wysokim prestiżu dla miasta.

Technologia wykonania budynku tradycyjna, za wyjątkiem elementów głównego wejścia jak i klatki schodowej , w których zostanie zastosowane ich przeszklenie .

- Projektem należy objąć następujący zakres rzeczowy:

- projekty budowlane i wykonawcze zagospodarowania, ukształtowania i urządzenia terenu wraz z  niezbędnymi sieciami i przyłączami oraz infrastrukturą drogową – wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji

- projekty budowlane i wykonawcze obiektu obejmujące wszystkie niezbędne opracowania branżowe (architektura wraz z kolorystyką ścian, podłóg i elewacji; konstrukcja; wod.-kan; c.o. i c.w.u.; wentylacja; elektryczna-alarmowa-telekomunikacyjna; i p.poż i.t.p) – wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień

- kosztorysy inwestorskie w poziomie aktualnie obowiązujących cen we wszystkich  branżach

- uzyskanie warunków zasilania od odpowiednich gestorów sieci

- badania geologiczno – inżynierskie w zakresie niezbędnym do wykonania projektów

- ewentualnie inne niż w/w opracowania składające się kompleksową dokumentację techniczną ( np. projekty budowlane i wykonawcze ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu)

Obowiązki Wykonawcy:

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie :

- Uzyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania zagospodarowania terenu;.

- Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wykonanie dokumentacji z badań geologicznych podłoża gruntowego;

- Uzyskanie warunków technicznych zasilania obiektu w media;

- Dokonanie uzgodnień koncepcji programowo – przestrzennej z Konserwatorem Zabytków i Architektem Miejskim,

- Dokonanie uzgodnień międzybranżowych jak również uzgodnień z rzeczoznawcami do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarno-higienicznych ( dotyczy zarówno projektu budowlanego jak i wykonawczego )

- Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii.

- Uwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego, w szczególności dotyczących  ewentualnych zmian funkcjonalnych w fazie projektowania .

- Uwzględnienie wszystkich uwag i zaleceń oraz  wniesienie poprawek do dokumentacji po otrzymaniu oceny specjalistów .

9.	Sporządzenie ekspertyzy konstrukcyjnej niezbędnej przy modernizacji budynków istniejących.

10.	Uwzględnienie w dokumentacji wszystkich zapisów  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w posiadaniu zamawiającego)

11. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiajacego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

II. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji:

- dokumentację  techniczno – kosztorysową  wykonać w 4 egz. + CD

( wersja elektroniczna)

- dokumentację projektową, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla wszystkich branży  w wersji analogowej i elektronicznej wykonać w 3 egz +CD

- kosztorysy  inwestorskie, przedmiary robót i kosztorysy ofertowe branżami w wersji

analogowej i elektronicznej  wykonać w 3 egz.+CD

- zbiorcze zestawienie kosztów wykonać w 3 egz.

- dokumentacja musi spełniać wymagania – ustawy prawa budowlanego, polskich norm, norm i przepisów branżowych oraz zasad wiedzy technicznej

- dokumentacja musi być wewnętrznie spójna i  skoordynowana między wszystkimi opracowaniami branżowymi

- projekty powinny uwzględniać  realizację zadania przy zastosowaniu materiałów posiadających stosowne certyfikaty dopuszczenia do stosowania w obiektach publicznych.

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z  obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

W terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy oferent przedstawi zamawiającemu do zaopiniowania koncepcję co najmniej dwóch rozwiązań projektowych w zakresie architektury.

Szczegółowy zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik  1 do niniejszej specyfikacji.

4.Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.	Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do  31.07.2013r.

7.	Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, gazowej, drogowej

Ww. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w pkt 9 niniejszej specyfikacji.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

8.1. Oświadczenia:

a) oświadczenie o osobach uczestniczących przy realizacji zamówienia z podaniem imienia i nazwisko, które będą  wykonywać przedmiot zamówienia,

b) uprawnienia budowlane dla ww. osoby (osób) w specjalnościach  branżowych,

8.2.	Dokumenty:

a)	aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert,

b)	aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie – w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców (dotyczy to także spółek cywilnych).
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w podpunktach a) i b). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Umowa “konsorcjum” musi być zgodna z zapisami Kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak i okres gwarancji i rękojmi,

d) wykaz wykonanych przez Wykonawcę (rozpoczętych i zakończonych) w okresie  ostatnich trzech lat  usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonanie należycie.

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

9. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. Gdyby wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą telefaksu. 
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu.
Numery telefonów, telefaksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

10. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest:

Pan Janusz Wiśniewski Dyrektor Wydziału Infrastruktury, urzędujący w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 23, tel./fax: 023 655 29 09/ 023 655 26 22 e-mail: infrastruktura@powiatmlawski.pl

Pan Dariusz Makowski Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, urzędujący w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 25, tel./fax: 023 655 29 13/ 023 655 26 22

e-mail: infrastruktura@powiatmlawski.pl

11.  Wadium

1.Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 zł

(słownie : trzy tysiące złotych)

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu na konto 24821300082003040245920003

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

2. Wadium należy złożyć  przed upływem terminu składania ofert.

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin wpływu na konto Zamawiającego.

3.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium jeżeli :

a) upłynął termin związania ofertą

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy

c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty

zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

d) lub na wniosek Wykonawcy jeżeli :

- wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- został wykluczony z postępowania;

- oferta Wykonawcy została odrzucona.

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

13.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

14.	Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11, w terminie do dnia 28.02.2013r., do godz. 1000

Oferty zostaną otwarte w dniu 28.02.2013r., o godz. 1030    w sali nr 16, w siedzibie zamawiającego.

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

„Oferta przetargowa na kompleksowe opracowanie dokumentacji  budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na budowę  dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami ) przy ul. Wyspiańskiego w Mławie ”

W przypadku wysłania oferty pocztą lub pocztą kurierską, na kopercie należy dodatkowo umieścić adres zamawiającego. W razie braku tych informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15.	Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) określa ten rodzaj wynagrodzenia w art. 632, w następujący sposób:

1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

16.Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych   polskich.

17.	Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej - będzie cena ryczałtowa – 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

Cn/Cb x 100 x 100% = liczba punktów     gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty rozpatrywanej,

100 – wskaźnik stały,

100% – kryterium oceny.

18.	Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu  przez któregoś z wykonawców .

O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

19.	W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych “Środki ochrony prawnej”, określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołów arbitrów kończące postępowania odwoławcze, oraz następujące przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Załączniki do SIWZ

1. projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 1

2. wypełniony druk “Oferta”, stanowiący załącznik 2

3. potencjał kadrowy, stanowiący załącznik 3

4. oświadczenie w trybie art. 24 ustawy pzp, stanowiący załącznik 4

5. oświadczenie w trybie art. 44 ustawy pzp, stanowiący załącznik 5

6. deklaracja obiektywności i poufności,  stanowiący załącznik 6

7. oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy pzp, stanowiący załącznik 7

8. doświadczenie, stanowiący załącznik 8

załącznik nr 1 do SIWZ

projekt

UMOWA  Nr…………./13

W dniu …………… 2013r.,w Mławie pomiędzy:

Powiatem Mławskim, ul. Reymonta 6,06 – 500 Mława

reprezentowanym przez  Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

- Włodzimierza A. Wojnarowskiego – Starostę Powiatu

- Barbarę Gutowską – Wicestarostę Powiatu

zwanymi w dalszej treści Zamawiającym z jednej strony,

a

…………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści Wykonawcą z drugiej strony zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.	Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania : kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej   budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na budowę  dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami ) przy ul. Wyspiańskiego w Mławie

- branża budowlana

- branża sanitarna

- branża elektryczna

- branża gazowa

- branża drogowa

- branża telekomunikacyjna

2.	Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072z późn. zm.) i powinna zawierać :

a)	plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania,

b)	przedmiary robót w zakresie, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia – 3 egzemplarzy,

c)	projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

d)	kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389z piżm. zm) – 3 egzemplarze.

e)	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 ww. rozporządzenia – w liczbie 3 egzemplarzy,

3.	Do obowiązków wykonawcy należy opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

§ 2

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

2.	Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

3.	Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać prawa i obowiązki, wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

4.	W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

§ 3

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§ 4

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31.07.2013r.

2.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie.

3.	 Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.	Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ww. punkcie traktuje się jako datę wykonania i odbioru poszczególnych części dokumentacji projektowej.

5.	Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

1.	Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy

Cena ryczałtowa brutto: - ………………………………………..

słownie: ……………………………………………………………

Cena netto: -  …………………………………………………….

słownie: ………………………………………………………….

Podatek VAT ……%   ……………………………….-  zł.

słownie: …………………………………………………………

2.	Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.

3.	W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokółu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 6

1.	Zamawiający zobowiązany jest – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

2.	Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura (rachunek), płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3.	Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§ 7

1.	W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia w rozpoczęciu prac.

2.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 8

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

b)	za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

c)	za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

3.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 9

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr  2 do SIWZ

......................, dnia .................

................................................................................

Nazwa i adres wykonawcy

...........................................................................

numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym oraz e-mail wykonawcy

“O F E R T A”

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, dotyczącym kompleksowego opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na budowę  dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami ) przy ul. Wyspiańskiego w Mławie ”

- branża budowlana

- branża sanitarna

- branża elektryczna

- branża gazowa

- branża drogowa

- branża telekomunikacyjna

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za następującą cenę

1.	Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy:

Cena ryczałtowa brutto: .................................................

słownie: ...............................................................................................................................

Cena netto: ......................................................................

słownie: ...............................................................................................................................

Podatek VAT (      %): .............................

słownie: ..................................................................................

Termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (m.in. obejrzeliśmy miejsce realizacji zamówienia).

4.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych wyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6.	Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

7.	Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)	wykonanie ................................... firmie o nazwie: .................................. z siedzibą w ............................. reprezentowanej przez ........................................

b)	wykonanie .................................... firmie o nazwie: .................................. z siedzibą w ............................. reprezentowanej przez ........................................

........................................................................

podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pieczęć oferenta i nr tel./faksu

POTENCJAŁ KADROWY

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień .W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie/co najmniej jeden wykonawca.

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

.........................., dn. .....................		          ............................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę na:

kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na budowę  dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami ) przy ul. Wyspiańskiego w Mławie

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

I oświadczam jednocześnie, że wymienione przyczyny nas/ mnie nie dotyczą.

..........................., dnia ..................2012 r.

..................................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

# Załącznik nr 5 do SIWZ

.................... , dn. ...................

O Ś W I A D C Z E N I E

Działając na podstawie art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 200r roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), na:

kompleksowe opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztową tj. przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na budowę  dwóch budynków administracji publicznej i oświaty (uzupełnienie zabudowy pomiędzy trzema istniejącymi budynkami ) przy ul. Wyspiańskiego w Mławie ”

Spełniam (y) warunki udziału w w/w  postępowaniu.

.......................................

(podpis wykonawcy)

załącznik nr  6 do SIWZ

DEKLARACJA OBIEKTYWNOŚCI I POUFNOŚCI1

tytuł projektu: OPRACOWANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ NA  BUDOWĘ DWÓCH BUDYNKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I OŚWIATY (UZUPEŁNIENIE ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ) PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO W MŁAWIE”

Nr projektu:………………………………………………………………………………..

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym wyrażam zgodę na wzięcie udziału w przygotowaniu wspomnianego powyżej przetargu. Podpisując niniejszą deklarację, potwierdzam, że zapoznałem(am) się z aktualnymi danymi odnośnie dokumentacji do przetargu.

Jednocześnie oświadczam, że będę wypełniał (a) swoje obowiązki uczciwie i bezstronnie. Mój wkład w przygotowanie dokumentów będzie obiektywny i będę przestrzegał (a) zasad zdrowej konkurencji, a w szczególności, będę unikał (a) warunków powodujących szczególne faworyzowanie jednego z produktów, producentów czy usługodawców.

Wyrażam zgodę na zachowanie w tajemnicy jakiejkolwiek informacji czy dokumentacji („informacje poufne") ujawnionej mi, wykrytej przeze mnie lub przygotowanej przeze mnie w trakcie przetargu lub jako rezultat przygotowanego przetargu i nie udostępnię jej żadnej stronie trzeciej. Nie będę przechowywać na własny użytek ani udostępniać żadnych kopii materiałów bądź w wersji papierowej bądź elektronicznej oraz brać udziału w przedsięwzięciach, pomagać czy stowarzyszać się z żadnym przyszłym oferentem we wspomnianym powyżej przetargu.

Informacje poufne nie mogą być ujawniane nikomu z pracowników lub ekspertów do chwili wyrażenia przez nich zgody na przyjęcie zobowiązań i warunków niniejszej Deklaracji.

Imię i nazwisko ....................................................................................                                                                                                                                            Podpis                   .................................................................................

Miejscowość i data   …………………………………………..

załącznik nr  7 do SIWZ

Nazwa wykonawcy ....................................................

Adres wykonawcy  ....................................................

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Mławskiego oświadczamy, że spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............dn.....................

…………………………………….

(pieczęć i podpis)

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH UŁUG

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług projektowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

| Wykaz usług projektowych | Nazwa, adres, telefon Zleceniodawcy | Data rozpoczęcia roboty | Data zakończenia roboty | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług

...................................................................
                                (data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)