## Załącznik nr 1

Do Uchwały

Rady Powiatu Mławskiego

Nr XXXIX/314/2006

## z dnia 5.10.2006r.

## Działanie 1.3. (cel strategiczny) - Koordynacja procesu rozwoju infrastruktury technicznej i elektronicznej.

Numer zadania 1.3.1.

Numer zadania w SRPM 2004: 1.3.3.

Nazwa: Modernizacja dróg powiatowych na obszarach wiejskich Powiatu Mławskiego.

Modernizacja dróg powiatowych na obszarach wiejskich i miejskich Powiatu Mławskiego.

Projekt obejmuje przebudowę dróg powiatowych wiejskich:

- łączących siedzibę Powiatu z siedzibami Gmin na odcinkach o nie normatywnej szerokości nawierzchni, która w obecnym stanie wynosi 4,5 m. Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu nawierzchni do 6 m, a tym samym dostosowaniu ich do standardów klasy G.(dróg powiatowych łączących z drogami gminnymi) Przebudowa dotyczy:

- drogi Nr. 07320 na odcinku o dł. 7 km Mława – Dębsk - Kitki
drogi Nr. 07311 na odcinku o dł. 8 km. Janowo – Załęże - Kuklin
drogi Nr. 07704 na odcinku o dł. 3 km. Raciąż - Radzanów
drogi Nr. 07326 na odcinku o dł. 7 km. Dzierzgowo – Rzęgnowo - Przasnysz
drogi Nr. 07169 na odcinku o dł. 1 km. Bieżuń - Szreńsk
drogi Nr. 07351 na 8 odcinkach o łącznej dł. 9 km. Szreńsk – Mława (odcinki przechodzące przez miejscowości: Szreńsk, Liberadz, Doziny, Bogurzyn, Podkrajewo, Wojnówka, Wiśniewko, Mława,ul.Szreńska)
   Łączna długość tych odcinków dróg wynosi 35 km. Drogi te będą przeznaczone do modernizacji w latach 2004-2006

- drogi powiatowe na obszarze wiejskim i miejskim przeznaczone do modernizacji w latach 2005-2013

- mających bardzo istotne znaczenie dla rozwoju rolnictwa i miejscowej ludności, na których należy dokonać wzmocnienia i odnowy nawierzchni w latach 2007-2013 ,zgodnie z poniższą tabelą.

| Lp. | Numer i nazwa drogi | Klasa drogi | Zakres robót | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | P2302W Kęczewo – Wola Kęczewska – droga Nr 563 | L | odnowa | 4,584 |
| 2. | P2303W Turza Mała – Krępa – Cegielnia Lewicka | L | odnowa | 10,735 |
| 3. | P2305W Pepłowo – Kuklin - Michalinowo | G | odnowa | 2,340 |
| 4. | P2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kośc. - Pepłówek | L | odnowa | 18,671 |
| 5. | P2308W Załęże - Grzebsk | L | odnowa | 3,926 |
| 6. | P2309W od drogi Nr P2306W – Chmielewo - Grzebsk | L | odnowa | 6,746 |
| 7. | P2310W (Nowa Wieś) – granica woj. – Grzebsk – Brzozowo Nowe | L | odnowa | 6,882 |
| 8. | P2312W Janowiec (granica woj.) – Turowo - Załęże | L | odnowa | 2,640 |
| 9. | P2314W Dębsk – Kitki - Szumsk | L | odnowa | 8,314 |
| 10. | P2315W Dębsk - Szydłowo | L | odnowa | 4,344 |
| 11. | P2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino - Kluszewo | L | odnowa | 7,670 |
| 12. | P2317W Windyki – Sławogóra Stara – Nowa Wieś | L | odnowa | 4,021 |
| 13. | P2319W Przywilcz – Zakrzewo – Żmijewo - Kuce | L | odnowa | 1,156 |
| 14. | P2320W Piegłowo - Łysakowo | L | odnowa | 3,860 |
| 15. | P2321W Żmijewo Ponki – Żmijewo Kuce - Borzymy | L | odnowa | 7,253 |
| 16. | P2323W Szydłowo - Borzymy | L | odnowa | 8,278 |
| 17. | P2324W Wyszyny Kościelne - Zdroje | L | odnowa | 3,137 |
| 18. | P2327W od drogi Nr 7 – Otocznia - Mława | L | odnowa | 4,731 |
| 19. | P2328W Turza Mała – Łomia - Mława | L | odnowa | 6,924 |
| 20. | P2329W Wiśniewko - Korboniec | L | odnowa | 1,280 |
| 21. | P2330W Modła - Wiśniewko | L | odnowa | 2,601 |
| 22. | P2332W od drogi Szreńsk – Mława – Głużek - Rumoka | L | odnowa | 6,060 |
| 23. | P2334W od drogi Nr 563 – Mostowo - Szreńsk | L | odnowa | 7,041 |
| 24. | P2336W Grądek – Wola Proszkowska - Szreńsk | L | odnowa | 5,125 |
| 25. | P2338W Drzazga - Luszewo | L | odnowa | 5,427 |
| 26. | P2339W Wróblewo – Bońkowo Kościelne | L | odnowa | 3,519 |
| 27. | P2340W Bońkowo Podleśne – Budy Matusy – Bieżany - Józefowo | L | odnowa | 7,629 |
| 28. | P2341W Miączyn Mały - Radzimowice | L | odnowa | 9,032 |
| 29. | P2342W Miączyn Mały - Dąbrowa | L | odnowa | 5,558 |
| 30. | P2344W Bogurzyn – Kosiny Kapiczne – droga Nr 7 | L | odnowa | 4,815 |
| 31. | P2345W Kosiny Stare – droga Nr 7 | L | odnowa | 0,973 |
| 32. | P2346W Kosiny Bartosowe – droga Nr 7 | L | odnowa | 3,069 |
| 33. | P2348W Dąbek - Stupsk | L | odnowa | 4,660 |
| 34. | P2349W Żurominek - Stupsk | L | odnowa | 9,848 |
| 35. | P2351W Unikowo – Modła - Suleżyrz | L | odnowa | 1,191 |
| 36. | P2353W Konopki – Sułkowo Borowe – Sułkowo Polne | L | odnowa | 6,260 |
| 37. | P2354W Unierzyż – Giżyn – Budy Giżyńskie | L | odnowa | 6,284 |
| 38. | P2335W Gradzanowo Włościańskie – Chądzyny - Breginie | L | odnowa | 6,880 |
| 39. | P2358W od drogi (Radzanów – Strzegowo) – Gradzanowo Zbęskie | L | odnowa | 6,320 |
| 40. | P2360W Drzazga – Dzierzgowo – Siemiątkowo - Rogale | L | odnowa | 2,108 |
| 41. | P2362W Dzierzgowo – Międzyleś - Cichowo | L | odnowa | 2,679 |
| 42. | P2386W Strzegowo – Mączewo - Unieck | L | odnowa | 4,140 |
| 43. | P4631W Wilewo – Zgliczyn Glinki - Drzazga | L | odnowa | 2,631 |
| 44. | P2363W Mława ul. 18-go Stycznia | G | przebudowa | 0,310 |
| 45. | P2367W Mława ul. Nowowiejska | G | przebudowa | 0,324 |
| 46. | P2368W Mława ul. Dworcowa | G | przebudowa | 1,110 |
| 47. | P2369W Mława ul. Graniczna | G | przebudowa | 0,563 |
| 48. | P2370W Mława ul. Kościuszki | G | przebudowa | 1,157 |
| 49. | P2371W Mława ul. Grzebskiego | G | przebudowa | 0,544 |
| 50. | P2372W Mława ul. Kopernika | G | przebudowa | 1,514 |
| 51. | P2373W Mława ul. Z. Morawskiej | G | przebudowa | 0,520 |
| 52. | P2374W Mława ul. Napoleońska | G | przebudowa | 1,896 |
| 53. | P2375W Mława ul. Nowa | G | przebudowa | 0,834 |
| 54. | P2377W Mława ul. Padlewskiego | G | przebudowa | 1,765 |
| 55. | P2379W Mława ul. Studzieniec | G | przebudowa | 2,187 |
| 56. | P2380W Mława ul. Szpitalna | G | przebudowa | 0,944 |
| 57. | P2381W Mława ul. Wójtostwo | G | przebudowa | 2,021 |
| 58. | P2383W Mława ul. Powstańców Styczniowych | G | przebudowa | 0,360 |
| 59 | P 4640 W Mława ul. Sienkiewicza ul. Szreńska | G | przebudowa | 2,00 |
| RAZEM |  |  |  | 249,391 |

- mających strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i stanowiących połączenie z drogami wojewódzkimi i krajowymi w latach 2007-2013, zgodnie z poniższa tabelą

| Lp. | Numer i nazwa drogi | Zakres robót | Klasa drogi | Długość km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | P4640W Bieżuń – Szreńsk - Mława | przebudowa | G | 30,698 |
| 2. | P3014W Raciąż – Radzanów - Liberadz | przebudowa | G | 13,921 |
| 3. | P2306W Nowa Wieś – gr. Woj. – Załęże – Kuklin | przebudowa | G | 8,703 |
| 4. | P2313W Mława – Dębsk - Dzierzgowo | przebudowa | G | 15,000 |
| 5. | P2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki | przebudowa | G | 17,276 |
| 6. | P2311W Wieczfnia Kościelna – Długokąty - Dzierzgówek | przebudowa | Z | 12,247 |
| 7. | P2304W Uniszki Zawadzkie – Dźwierznia | przebudowa | Z | 3,512 |
| 8. | P2331W Podkrajewo - Wiśniewo | przebudowa | Z | 3,498 |
| 9. | P2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska | przebudowa | Z | 7,272 |
| 10. | P2325W od drogi (Wiśniewo – Wola Szydłowska) - Stupsk | przebudowa | Z | 2,634 |
| 11. | P2347W od drogi Nr 7 – Dąbek - Konopki | przebudowa | Z | 9,766 |
| 12. | P2322W Nosarzewo Borowe - Konopki | przebudowa | Z | 10,934 |
| 13. | P2343W Bogurzynek - Mdzewo | przebudowa | Z | 10,658 |
| 14. | P2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy | przebudowa | Z | 14,932 |
| 15. | P1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka - Dalnia | przebudowa | Z, L | 12,160 |
| 16. | P2355W Radzanów - Strzegowo | przebudowa | Z | 15,171 |
| 17. | P2356W Staroguby - Strzegowo | przebudowa | L | 7,114 |
| 18. | P2333W Turza Wielka - Liberadz | przebudowa | Z, L | 15,359 |
| 19. | P2301W Zawady – Lipowiec – Kęczewo (gr. woj.) | przebudowa | Z | 11,724 |
| 20. | P2335W Szreńsk – Miłotki - Olszewko | przebudowa | Z | 5,799 |
| 21. | P2337W Szreńsk – Ratowo – Radzanów | Przebudowa | Z | 9,927 |
| 22. | P2359W Radzanów - Drzazga | przebudowa | Z | 2,446 |
| 23. | P4634W Sławęcin - Drzazga | przebudowa | Z | 1,825 |
| RAZEM |  |  |  | 242,576 |

Odpowiedzialność: Powiatowy Zarząd Dróg, Starostwo Powiatowe w Mławie-Wydz.Infrastruktury.

Partnerzy: gminy Powiatu Mławskiego.

Przedział czasowy: lata 2004-2006 oraz 2007-2013

Źródła finansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)-działanie 3.1, dofinansowanie z rezerwy Marszałka Woj. Mazowieckiego,

inne dostępne środki zewnętrzne