# Załącznik nr 3 do

Uchwały Rady Powiatu

Nr XXXIX/314/2006

z dnia 5.10.2006r.

3.1.15 Remont budynku I LO w Mławie  poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły, wykonanie remontu łazienek w starej części szkoły.

(SRPM 2006-3.1.22)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne,

3.1.16 Zagospodarowanie terenu  przy I LO w Mławie poprzez budowę boiska do piłki siatkowej, koszykowej oraz bieżni i skoczni do skoku w dal.

(SRPM 2006 -3.1.23)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne

3.1.17. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Mławie

(SRPM 2006 – 3.1.24)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2008

Źródła finansowania: budżet Powiatu, MEN, ZPORR działanie 3.5.1

3.1.18 Remont budynku  Zespołu Szkół nr 2 w Mławie (poprzez ocieplenie budynku pracowni ćwiczeń praktycznych, podwieszenie sufitów w w/w budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły) i zagospodarowanie terenu wokół szkoły, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych.

(SRPM 2006 –3.1.25)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: rok 2007

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne,

3.1.19 Remont budynku Zespołu Szkół nr 3 (remont łazienki dziewcząt, łazienki chłopców, malowanie holu na piętrze, malowanie elewacji budynku szkoły)

(SRPM 2006 –3.1.26)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: rok 2007

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne,

3.1.20 Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie poprzez ogrodzenie boiska o pow.41 arów, przygotowanie i wyposażenie boiska w urządzenia do gry w piłkę nożną, ręczną siatkową (dwie bramki, kosze , słupki), przygotowanie bieżni oraz skoczni

(SRPM 2006-3.1.27)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2009

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne,

3.1.21 Remont budynku Domu Dziecka w Kowalewie (remont łazienek i kuchni, remont elewacji i dachów budynków placówki (termomodernizacja) oraz remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, przebudowa szamba, budowa parkingu

(SRPM 2006 2006-3.1.28)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2013

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne,

3.1.22 Remont budynku Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie

Remont dotyczy:

- wymiany więźby dachowej i pokrycia blachodachówką powlekaną

- remont elewacji budynku oraz wymiana okien

(SRPM 2006-3.1.29)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2009

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne,

3.1.23 Remont elewacji zewnętrznej ZS Nr 4 w Mławie

(SRPM 2006 –3.1.30)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia, Wydział Infrastruktury

#### Przedział czasowy: lata 2007-2008

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne.

3.1.24 Remont i adaptacje pomieszczeń  dla Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Słowackiego w Mławie (SRPM2006 – 3.1.31)

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia

Wydział Infrastruktury

Przedział czasowy: rok 2007

Źródła finansowania: budżet Powiatu, dostępne środki zewnętrzne.