Projekt

# UMOWA Nr/Or.272.4.2019

Zawarta w Mławie, w dniu ……………, pomiędzy Powiatem Mławskim 
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, NIP 569-176-00-40 reprezentowanym przez:

1.	Jerzego Ryszarda Rakowskiego – Starostę Mławskiego

2.	Zbigniewa Markiewicza – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elżbiety Kowalskiej

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym",

a

Firmą: ………………………………………….REGON:………………..NIP………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

W rezultacie dokonanej przez Zamawiającego akceptacji oferty, została zawarta umowa zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

§ 1

1)	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

uproszczone plany urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na obszarze do 74 obrębów ewidencyjnych z terenu gmin; Dzierzgowo, Stupsk, Miasto Mława, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Szreńsk i Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim, o łącznej powierzchni do 3399,34 ha. Ostateczna powierzchnia objęta zadaniem będzie wynikała z protokołu odbioru końcowego prac.

2.	Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi określonymi w:

a)	ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z                          	późn. zm. ),

b)	Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1302),

c)	ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405),

e)   ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614, ze zm.),

§ 2

1.	Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzania lasu należy przeprowadzić zgodnie z przepisami określonymi w Dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
w Warszawie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny, 
a w przypadku konieczności jej wykonania, zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla każdego z osobna projektu upul oraz poddać opiniowaniu wykonaną prognozę przez powyższe organy.

3.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty materiałowe i operacyjne związane z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

§ 3

Wykonawca wykona uproszczone plany urządzenia lasu oraz strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko w formie drukowanej – po trzy egzemplarze dla każdego obrębu ewidencyjnego ( w tym jeden upul w oprawie twardej z mapą podklejoną płótnem  ) i elektronicznej – po dwa egzemplarze w formacie tekstowym edytowalnym oraz PDF.

Wykonawca  sporządzi ponadto:

- wykazy  zmian  w  stosunku  do  rejestru  gruntów,  wszyte  do  każdego  egzemplarza

dokumentacji,  plus  jeden  egzemplarz wolny,

-  karty  zadań  gospodarczych  dla  właścicieli  lasów  ( po 1  egz.).

§ 4

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia :

1.	zakończenie prac terenowych łącznie z wyłożeniem projektów upul 
w Urzędach Gmin i uzyskaniem opinii Nadleśniczych Nadleśnictw; Przasnysz, Ciechanów i Dwukoły – do 31 października 2019 r.

2. 	przekazanie ostatecznych wersji upul wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko projektów upul. – do 2 grudnia 2019 r.

3. 	zamawiający po sprawdzeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni, poinformuje Wykonawcę o przyjęciu przedłożonych projektów lub o potrzebie wykonania określonych poprawek, wyznaczając jednocześnie 20 dniowy termin na ich usunięcie.

§ 5

- Zamawiający w ramach zlecenia usługi określonej w § 1 udostępni Wykonawcy 
w formie elektronicznej dane ewidencyjne dla w/w obrębów ewidencyjnych 
w formacie „SWDE”, mapy ewidencyjne w postaci elektronicznej w formacie „DXF” wg stanu na dzień podpisania umowy oraz kopie map gospodarczych lasów z poprzedniej dokumentacji urządzeniowej – nieodpłatnie.

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności danych 
i informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy, tak w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu .

4.	W przypadku zakończenia współpracy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.

5.	W przypadku korzystania w trakcie realizacji umowy z podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia, w formie pisemnej, z Zamawiającym warunków korzystania i przetwarzania danych osobowych.

6.	W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych umową Wykonawca winien kontaktować się z Dyrektorem Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

§ 6

- Przed przystąpieniem do prac terenowych Wykonawca uzgodni z włodarzami poszczególnych Urzędów Gmin oraz z sołtysami poszczególnych wsi sposób powiadamiania właścicieli lasów o prowadzeniu prac urządzeniowych.

- Gdy w trakcie prac terenowych powstaną wątpliwości, co do ujęcia gruntów 
w uproszczonym planie urządzania lasu lub opisu taksacyjnego lasu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania.

- Wykonawca zapewnia, iż w ramach usługi zobowiązuje się do weryfikacji w terenie stanu lasu (każdego drzewostanu stanowiącego osobne wydzielenie na mapie gospodarczej lasu).

- Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywanych prac oraz jakości jej wyników poprzez swoich przedstawicieli.

§ 7

1.	Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu planów urządzenia lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko oświadczy czy dzieło przyjmuje czy też żąda wykonania określonych poprawek.

2.	W przypadku zgłoszenia poprawek, Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian w terminie 20 dni od dnia zgłoszenia poprawek. Do tego dnia Wykonawca doręczy Zamawiającemu ostateczną wersję w wymaganej umową ilości egzemplarzy.

3.	W przypadku przyjęcia projektów bez zastrzeżeń, Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu ostateczne wersje w wymaganej umową ilości egzemplarzy.

4.	Zamawiający dokona odbioru ostatecznej wersji wykonanych prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę.

5.	Jako miejsce odbioru prac ustala się siedzibę Starostwa Powiatowego w Mławie – Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska ul. Reymonta 6.

6.	Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy.

7.	Obowiązek sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego spoczywa na Wykonawcy.

§ 8

1.	Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto………zł + VAT tj. brutto wynoszące ………..zł zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

2.	Wartość umowy wynosi brutto:…………...zł ( słownie : …………..………………...… …………………………...), jednakże ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione i zostanie określone w oparciu o faktycznie potwierdzoną w protokole odbioru powierzchnię, dla której wykonano dokumentację stanowiącą przedmiot umowy.

3.  Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obliczone zostanie jako iloczyn powierzchni (w ha) i ceny jednostkowej za 1 ha przyjętej wg oferty Wykonawcy, tj. kwota: ………… zł/ha netto (słownie: ………………………………………), plus należny podatek VAT: …….%, co daje łączną kwotę brutto: …………….. zł (słownie: ………………………………………. …………………………………………..).

4.	Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek prac na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy zarówno w trakcie umowy, jak i po jej wykonaniu.

5.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją Przedmiotu niniejszej umowy.

§ 9

1.	Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 7 ust. 6. Zapłata za faktycznie wykonaną powierzchnię przedmiotu umowy  nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

2.	Za datę dokonania płatności strony będą uważały dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.	Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy

4.	Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Powiat Mławski

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500  Mława

NIP 569-176-00-40

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława.

Fakturę należy wystawić w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 10

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu bez zgody Zamawiającego.

§ 11

1.	Wykonawca udziela …..-letniej gwarancji na wykonane uproszczone plany urządzenia lasu, licząc od dnia zatwierdzenia przez Starostę uproszczonych planów urządzenia lasu.

2.	W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokona na swój koszt poprawek 
i uzupełnień do prac objętych niniejszą umową, wynikających z niezgodności ze stanem faktycznym w terenie, względnie uwag zgłoszonych przez właścicieli lasów lub Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przez Zamawiającego.

§ 12

1.	Wykonawca, z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, przenosi na niego wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów.

2.	Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

3.	Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji w zakresie:

a)	utrwalania i zwielokrotniana dokumentacji – poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską i cyfrową,

b)	obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub wynajem oryginału albo egzemplarzy,

c)	rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt b – poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 13

Ustaloną przez Strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.

1.	Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 za :

a)	odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – 20 %,

b)	odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę – 20 %,

c)	opóźnienie w wykonaniu projektu planów lub ostatecznej wersji wykonanych prac – 0,02 % za każdy dzień opóźnienia, a jeśli opóźnienie trwa dłużej niż 14 dni, 
w wysokości 0,20 % za każdy dzień opóźnienia poczynając od dnia 15,

d)	opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji – 0,5 % za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

3.	Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4.	W przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

5.	W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zostanie obciążony fakturą wystawioną przez Zamawiającego, której termin zapłaty wynosić będzie 14 dni od daty doręczenia.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :

-	Kodeksu Cywilnego,

- 	ustawy z dnia ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.),

- 	Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302).

§ 16

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- Powierzchnia lasów objęta zadaniem załącznik nr 1.

- Oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2,

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca								 Zamawiający

Wykaz obrębów ewidencyjnych do urządzenia w 2019 roku ( załącznik nr 1 do umowy).

| L.p. | Gmina/Nadleśnictwo Obręb ewidencyjny | Pow. Ls do urządz. w ha | L.p. | Gmina/Nadleśnictwo Obręb ewidencyjny | Pow. Ls do urządz. w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dzierzgowo/Przasnysz | 970,72 |  | Stupsk/Dwukoły | 577,82 |
| 1. | Brzozowo Łęg | 52,48 | 1. | Bołąki | 31,07 |
| 2. | Brzozowo Maje | 141,42 | 2. | Borzymy | 0,59 |
| 3. | Dobrogosty i Rogale | 89,24 | 3. | Dąbek | 58,62 |
| 4. | Dzierzgowo | 172,82 | 4. | Grzymki | 5,69 |
| 5. | Dzierzgówek | 38,90 | 5. | Jeże | 29,77 |
| 6. | Kitki | 71,50 | 6. | Konopki | 35,93 |
| 7. | Międzyleś | 120,81 | 7. | Rosochy | 9,64 |
| 8. | Nowe Brzozowo | 7,65 | 8. | Stupsk | 40,96 |
| 9. | Rzęgnowo | 8,65 | 9. | Wola Kolonia | 41,48 |
| 10. | Stare Brzozowo | 111,85 | 10. | Wola Szydłowska | 37,25 |
| 11. | Stegna | 36,81 | 11. | Wyszyny | 16,43 |
| 12. | Szumsk | 98,89 | 12. | Żmijewo Gaje | 127,48 |
| 13. | Żaboklik | 19,70 | 13. | Żmijewo Kościelne | 12,91 |
|  | Stupsk/Ciechanów | 380,68 | 14. | Żmijewo Kuce | 45,12 |
| 1. | Bolewo | 69,46 | 15. | Żmijewo Ponki | 66,21 |
| 2. | Budy Bolewskie | 9,93 | 16. | Żmijewo Trojany | 11,57 |
| 3. | Krośnice | 82,46 | 17. | Zdroje | 7,10 |
| 4. | Morawy | 9,66 |  | Mława/Dwukoły | 342,99 |
| 5. | Pieńpole | 94,14 | 1. | Miasto Mława | 16,91 |
| 6. | Strzałkowo | 115,03 | 2. | Mława Scalenie | 83,29 |
|  | Lipowiec Kościelny/Dwukoły | 416,65 | 3. | Krajewo | 28,37 |
| 1. | Borowe | 27,04 | 4. | Piekiełko | 214,42 |
| 2. | Krępa | 44,07 |  |  |  |
| 3. | Łomia | 35,78 |  | Wieczfnia Kościelna/Dwukoły | 486,24 |
| 4. | Parcele Łomskie | 40,56 | 1. | Bąki | 31,03 |
| 5. | Turza Mała | 269,20 | 2. | Chmielewko | 43,49 |
|  | Radzanów/ Dwukoły | 114,81 | 3. | Długokąty | 13,43 |
| 1. | Bębnowo | 10,41 | 4. | Grzybowo | 74,92 |
| 2. | Budy Matusy | 21,12 | 5. | Kobiałki Żaki | 59,64 |
| 3. | Cegielnia Ratowska | 4,07 | 6. | Kuklin | 13,46 |
| 4. | Wróblewo | 57,94 | 7. | Łęg | 1,00 |
| 5. | Zgliczyn Glinki | 20,11 | 8. | Michalinowo | 3,68 |
| 6. | Zgliczyn Witowy | 1,16 | 9. | Uniszki Cegielnia | 34,46 |
|  | Szreńsk/Dwukoły | 109,43 | 10. | Uniszki Gumowskie | 59,60 |
| 1. | Doziny | 3,46 | 11. | Uniszki Zawadzkie | 72,99 |
| 2. | Grędek | 0,16 | 12. | Wąsosze | 5,95 |
| 3. | Kobuszyn | 20,48 | 13. | Wieczfnia Kolonia | 6,33 |
| 4. | Miączyn Duży | 0,10 | 14. | Windyki | 66,26 |
| 5. | Miączyn Mały | 3,21 |  |  |  |
| 6. | Ostrów | 1,32 |  |  |  |
| 7. | Pączkowo | 0,22 |  |  |  |
| 8 | Sławkowo | 40,97 |  |  |  |
| 9. | Złotowo | 39,51 |  |  |  |
| Ogółem 74 obrębów ewidencyjnych na terenie siedmiu gmin powiatu mławskiego | 3399,34 |